Contract de servicii

nr.                    /               2015

Încheiat în baza Notei Justificative nr. ............/...../......2015  întocmită de Serviciul Licitaţii  şi având în vedere alocarea de fonduri prin Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2015 al Municipiului Craiova pentru: Achizițíe servicii de proiectare: expertiză tehnică, audit energetic, DALI, DTAC, PT+CS+DE+AT pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea termică parțială a șase clădiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică  a anvelopei clădirilor la partea opacă a fațadei” în cadrul proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice în gospodăriile și comunitățile cu venituri mici din România”, la clasificaţile bugetare:  65.08.03.01.71.01.30 și 65.08.11.03.71.01.30.

- Părţile  contractante

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, între

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str. A.I. Cuza nr. 7 Craiova, cod 200585, jud. Dolj telefon: +40251415177, fax: +40 251411561, cod fiscal 4417214, conturi IBAN RO50TREZ24D650301710130X,  RO30TREZ24D651103710130X deschise la Trezoreria operativă a Municipiului Craiova,  reprezentată prin Primar - Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

__________________   adresa sediului: _____________ nr. ___, str.______________,bl.____, sc.___, ap.____ et__,  tel; _____________, fax: ___________________, numar de inmatriculare: J     /        /             , cod fiscal ________________, cont trezorerie __________________________ Trezoreria  _______________, reprezentat prin . ________________ in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g)  zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să  presteze  “ET, DALI, PT, AT Reabilitarea termică parțială a șase clădiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică  a anvelopei clădirilor la partea opacă a fațadei”, în perioada convenită şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini nr. 139518/22.09.2015 şi  cu obligaţiile  asumate prin oferta adjudecată şi  prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii: “ET, DALI, PT, AT Reabilitarea termică parțială a șase clădiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică  a anvelopei clădirilor la partea opacă a fațadei”..

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, conform ofertei adjudecate , este de ...............lei (exclusiv T.V.A), la care se adauga T.V.A. în valoare de  ............lei.

5. Durata contractului

5.1 - Termenul de prestare a serviciilor:

- Expertiză tehnică: 10 zile de la data semnarii contractului de catre parti;

- Audit energetic și certificat de performanță energetică: 10 zile de la data semnarii contractului de catre parti;

- Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție: 20 zile de la data semnarii contractului de catre parti;

- Proiect Tehnic: 35 zile de la data semnarii contractului de catre parti;

- Documentația Tehnice pentru Autorizatia de Construire: 45  zile de la data semnarii contractului de catre parti.

- Certificat de performanță energetică la recepția lucrărilor de execuție: 10 zile de la  comunicarea autorității contractante.

5.2 – Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de catre părţi.

5.3. – Prezentul contract înceteaza sa produca efecte la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie şi restituiea garanţiei de bună execuţie, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini nr. 139518/22.09.2015;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară nr. .....;

c) graficul de prestare a serviciilor;

d) garanția de bună execuție

e) alte documente (dacă este cazul)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, respectiv:  expertiză tehnică (ET), audit energetic ,  Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), Documentaţia Tehnică pentru Autorizaţia de Construire (D.T.A.C.), Proiect tehnic (P.T.)+ Caietele de sarcini  inclusiv listele de cantităţi de lucrări (CS), Detalii de Execuţie (DE), Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor(AT) pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea termică parțială a șase clădiri cu destinația spații de învățământ – Izolare termică  a anvelopei clădirilor la partea opacă a fațadei”, în perioada  convenită şi în conformitate cu  cerinţele  caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecată şi prin prezentul contract.

7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile  la standardele şi performanţele prezentate în caietul de sarcini  și în propunerea tehnică,  anexe la contract.

7.3  -  Prestatorul se obligă să despăgubească  achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.4 – În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund  cerinţelor caietului de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

7.5- Prestatorul se obligă să cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentaţiile elaborate, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documentaţiile pentru următoarele faze ale proiectelor fără acordul scris al prestatorului.

7.6 -  Prestatorul se obligă ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesităţilor impuse de receptia serviciilor, să realizeze pe cheltuiala sa modificările, raspunsurile si completarile solicitate în termenul precizat;

7.7  - Prestatorul are obligatia de a preda intreaga documentatie conform  cerinţelor caietului de sarcini, respectiv  în  4 exemplare din care trei exemplare pe suport de hârtie  şi unul în format electronic.

7.8. – Prevederile prezentului contract se completează cu obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor prevăzute de Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate de către acesta.

8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate  în termenul convenit. Serviciile prestate vor fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de către achizitor.

8.3 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul  catre prestator în termen de 30 de zile de la recepţia serviciilor prestate  şi  înregistrarea  facturii  în original de către prestator  la Registratura achizitorului.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, respectiv depăşeşte termenul de prestare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o dobândă legală penalizatoare calculată conform art.3 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra valorii serviciilor neprestate, la data la care prestatorul este în întîrziere faţă de termenul prevăzut pentru prestarea serviciilor şi până la data finalizării serviciilor ce nu au fost prestate. Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nici o procedură prealabilă de notificare a intârzierii.

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de 30 zile de la  recepţia serviciilor şi înregistrarea facturii la Registratura achizitorului,  atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi,  o dobândă legală penalizatoare calculată conform art.3 din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 cu modificările şi completările ulterioare, asupra sumei legal facturată şi neachitată.

9.3 – Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator şi proiectanţii pe specialităţi, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică de un expert tehnic atestat.

9.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

9.6 -  (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă prestatorul:

a) nu respecta prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie,

b) subcontractează prestarea tuturor serviciilor sau cesionează obligaţiile contractuale;

c) nu indeplineste  total sau partial  obligaţiile prevazute în contract cu plata unei despăgubiri  în sarcina prestatorului;

- (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, contractul se consideră desfiinţat de plin drept fără punerea în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă.

9.7 –(1)  Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.

(2) Partea care solicită modificări contractuale are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de maxim 5 zile  de la data la care a intervenit situaţia care conduce la modificarea contractului.

9.8-  Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) de drept:

a1) prin încetarea activităţii   prestatorului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc);

a2) La data recepţiei serviciilor prestate;

a3) Dacă forta majoră actionează pe o perioadă egală sau mai mare de 1 lună, cu acceptul scris al părtilor contractante.

b) prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului :

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A .

În situaţia în care ofertantul este IMM, în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.

10.2 - Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 7 zile prin:

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie.

Sau

- Instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări care se prezintă în original, în cuantumul si pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire;

Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

-condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau

-necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

10.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare şi să emită ordinul de începere a contractului  numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.5 - Achizitorul  se obliga să restituie garantia de buna executie,  astfel:

- pentru Expertiza Tehnică, Auditul Energetic şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie în termen de 14 zile de la data predării şi aprobării documentaţiei tehnico-economice, respective,  dacă nu s-a ridicat  până la acea dată pretenţii asupra ei ;

- pentru Proiect tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţia Tehnică pentru Autorizaţia de Construire şi Asistenţă tehnică, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului  dacă nu s-a ridicat  până la acea dată pretenţii asupra ei.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini nr. 34099/23.07.2015. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

- 13.1 - Achizitorul are  dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini.

- 13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 -  (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului de catre parti.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

14.2 – (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data semnării contractului de către părţi.

(2) În cazul în care:

- din orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul este ferm si nu se va actualiza pe toata durata contractului.

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul  contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti  din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii  nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Cesiunea

21.1 – Transferul total sau partial al obligaţiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este  strict interzis;

21.2– Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, in conditiile Codului Civil, prin acordul scris al ambelor parţi.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. Dispoziţii  finale

23.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte,  din cadrul Primariei Muncipiului Craiova.

Părţile au înţeles să încheie azi,............/............./2015 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) exemplare la achizitor si 1 exemplar la prestator.

| ACHIZITOR, | PRESTATOR, |
| --- | --- |