Contract de lucrări

nr. ....................../...................2014

Încheiat în baza Notei Justificative nr. .................../......................... întocmita de Directia Investitii, Achiziti si Licitatii - Serviciul Licitaţii şi aprobată de conducatorul autorităţii contractante şi având în vedere Bugetul pe anul 2014 al Municipiului Craiova, la cap. 74.02.05.01.20.30.30, pentru ”Lucrări de demolare a imobilelor din str. Caracal nr. 132”

1. Partile contractate

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare şi H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006, s-a incheiat prezentul contract de servicii, între

MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: str. A.I. Cuza, nr. 7 Craiova, jud. Dolj, tel./fax 0251-415177/411561, cod fiscal 4417214, cod IBAN RO 85TREZ24A7050120303030X deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin primar Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

......................................................................... adresa sediului: ..........................................................., nr....... , tel.........................,fax: ........................................., număr de înmatriculare .........................., CUI ...........................cod IBAN .........................................deschis la Trezoreria ..............................., reprezentata prin ...................................................., în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute ”Lucrări de demolare a imobilelor din str. Caracal nr. 132” în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecata şi prezentul contract.

4.2.- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări ”Lucrări de demolare a imobilelor din str. Caracal nr. 132”.

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ......................... lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de ............................. lei.

5. Durata contractului

5.1 - Durata de execuţie a lucrarilor este de ............., de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

5.2 - Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data  începerii execuţiei): maxim 2 zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor..

5.3 - Prezentul contract înceteaza sa produca efecte la data încheierii procesului verbal de receptie a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei  de buna executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):

a) caietul de sarcini nr. 124756/03.09.2014;

b) propunerea tehnică

c) propunerea financiară;

d) graficul de executie a lucrarilor;

d) garanţia de bună execuţie.

e) alte documente, dacă este cazul (poliţe de asigurare, contracte încheiate cu subcontractantii, etc.).

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie si primirea ordinului de începere a lucrarilor.

7.2 - Constituirea garanţiei de bună execuţie se va face în termen de maxim 7 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

7.3 - Evolutia lucrarilor va fi prezentată de catre executant printr-un raport care se va transmite autoritatii contractante.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul se obliga sa execute şi sa finalizeze ”Lucrări de demolare a imobilelor din str. Caracal nr. 132” în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, avand în vedere oferta tehnica şi caietul de sarcini anexe la prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului în maxim 2 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, spre aprobare, graficul fizic si valoric detaliat necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.4. - 	(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinută de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 -	(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.13 - Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii.

9.14 - Executantul are obligatia de a face demersurile necesare astfel încât să obţină prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiilor necesare înaintea expirării celor iniţiale, iar pentru utilajele si echipamentele din dotare de a reanoi/prelungi toate avizele de functionare si atestare. Executantul are obligatia de a reinnoi/prelungi in caz de expirare certificarile/atestatele prevazute de lege pentru personalul din echipa de lucru, pe toata durata de derulare a contractului, fără a fi necesară notificarea achizitorului în acest sens.

9.15 -  În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul – verbal de recepţie se vor indica, în mod expres, acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere al obiectiunilor nu poate depăşi 30 zile.

9.16. Executantul se obliga sa predea achizitorului materialul valorificabil, conform cerintelor Caietului de sarcini.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1- Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru ”Lucrări de demolare a imobilelor din str. Caracal nr. 132”.

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor, daca este cazul.

10.3 -	(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 – (1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, respectiv depaseste termenul de executie, atunci achizitorul este indreptatit de a calcula, ca penalitati, o dobanda legala penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se calculeaza asupra pretului contractului, de la data la care executantul este in intarziere fata de termenul prevazut pentru executia lucrarilor si pana la data finalizarii lucrarilor ce nu au fost executate. Executantul este în intarziere fata de termenul din contract, începand cu prima zi care urmeaza dupa data  la care termenul s-a implinit, fara a fi nevoie de nici o procedura prealabila de notificare a intarzierii.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la Registratura achizitorului, atunci acesta are obligatia de a plati, o dobanda legala penalizatoare, calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra sumei legal facturata si neachitata.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5 - (1) Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul şi dacă executantul:

a) nu respecta prevederile privind constituirea garanţiei de bună execuţie,

b) nu respecta prevederile privind  incheierea, inainte de inceperea lucrarilor, a unei  asigurari  pentru toate riscurile, daca este cazul;

c) subcontractează toate lucrarile sau cesioneaza obligatiile nascute din prezentul contract;

d) nu indeplineste total sau partial obligaţiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri în sarcina executantului, daca este cazul;

(2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c,d contractul se consideră desfiinţat de plin drept  fără punerea în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă.

(3) Orice modificare a prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor contractante, prin acte adiţionale semnate de către părţi.

(3) Contractul încetează în următoarele situaţii:

(a) De drept:

a.1) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

a.2) Prin încetarea activităţii antreprenorului (faliment, dizolvare, desfiinţare, lichidare voluntară, etc);

a.3) În caz de acţiune a forţei majore pentru o perioada mai mare de 6 luni si care face imposibilă executarea obligaţiilor pentru părţile semnatare.

a.4) dacă prestatorul nu constituie garantia de bună executie, în cel mult 7 zile de la data intrarii în vigoare a contractului.

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. - 	(1) - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din  preţul contractului (exclusiv TVA), dupa semnarea contractului de catre parti.

12.2 - Garantia de buna executie se va constitui prin:

- retineri procentuale din sumele datorate pentru facturile partiale. Executantul are obligatia de a deschide un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, la dispozitia achizitorului, in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului de catre parti. Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul contractului

sau (dupa caz)

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea Municipiului Craiova, in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului de catre parti. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului, conform clauzei de la art.5.

12.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferenta lucrarii, astfel:

a) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascune este minim;

b) 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie la emiterea certificatului de recepţie finală, dacă beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie.

12.6 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 2 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratul de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor, daca este cazul.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de executie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, dupa semnarea contractului de către părţi, in termen de 2 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, graficul fizic si valoric detaliat, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul fizic si valoric, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea datelor contractuale indreptateste achizitorul de a deduce penalitati, asa cum este prevazut in clauza de la punctul 11.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, şi măsurarea lucrărilor.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori sunt finalizate lucrarile care devin ascunse, pentru a fi examinate şi măsurate.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Verificarea calitatii lucrarilor si receptionarea lor se va desfasura conform legislatiei in vigoare.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a admite, amana sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Modalităţi de plată

16.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la receptia lucrărilor şi inregistrarea facturii de catre acesta la registratura achizitorului.

16.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

16.3 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, întocmita astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma în termenul stabilit, respectiv 10 zile lucratoare de la depunerea acestora la achizitor.

(3) Factura se emite de catre executant si se depune la Registratura de la sediul achizitorului dupa confirmarea si acceptarea lucrarilor de catre beneficiar.

(4) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

16.4 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat.

16.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru lucrările executate, plaţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului este ferm si nu se va actualiza.

18. Subcontractanţi:

18.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - (1) Executantul nu are dreptul de a introduce/schimba un subcontractant fara acceptul achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

(3) Introducerea sau schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

19. Forţa majoră

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Cesiunea

20.1 - Transferul total sau parţial al obligaţiilor executantului rezultate din prezentul contract este strict interzis.

20.2 - Este permisa doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, în condiţiile Codului civil, prin acordul scris al ambelor părţi.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 -(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele menţionate în prezentul contract sau la cele comunicate de părţi ulterior în situaţia schimbării acestora..

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 -Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Dispoziţii finale

25.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Directia Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu.

Părţile au înţeles să încheie azi ......................, prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) exemplare la achizitor si 1 exemplar la executant.

ACHIZITOR,                                                                                         EXECUTANT,